|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | **卷 号** |  | | **卷内编号** |  | | **密 级** |  |   虚拟仿真实训教学管理及资源共享云平台 |
| 分 类:  <模板>  使用者:  <项目管理部>  文档编号：  HD-PMC-305  四川华迪信息技术有限公司 | 例会纪要  项 目 承 担 部 门： 智慧教育研教部  撰 写 人（签名）： 邓浩波  完 成 日 期： 2025-7-11  本文档 使 用部门： □主管领导 ☑项目组  □客户（市场） □维护人员 □用户  评审负责人（签名）： 邓浩波  会 议 日 期： 2025-7-3 |
| 华迪标志 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议记录** | | | | | |
| **日期**  **Date** | 2023年7月3日 | **时间**  **Time** | 17:00 | **地点**  **ADD.** | 508 |
| **主题： 精化阶段完善、开启构建化阶段** | | | | | |
| **主持人：孙豪**  **出席者：邓浩波、孙豪、朱晨宇、刘麒源、吕明睿** | | | | | |
| **工作计划** | | **完成情况** | | **问题及解决方案** | |
| 1. 文档攥写 2. 后端小功能完善 3. 前后端整合 | | 1. 孙豪负责前端架构编写。   完成度：80%   1. 邓浩波、朱晨宇、刘麒源负责后端功能完善   完成度：90%   1. 吕明睿负责数据分析和爬虫   完成度：90% | | 问题1：  PostgreSQL 数据库及其向量搜索插件（如 pgvector）的安装与配置  问题1解决方案：   1. 下载PostgreSQL 数据库 2. 下载向量搜索插件（如 pgvector）   问题2：  面试功能的maven构建  问题2解决方案：   1. 请求老师帮助 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议记录** | | | | | |
| **日期**  **Date** | 2023年7月4日 | **时间**  **Time** | 15:00 | **地点**  **ADD.** | 508 |
| **主题： 精化阶段完善、开启构建化阶段** | | | | | |
| **主持人：邓浩波**  **出席者：邓浩波、孙豪、朱晨宇、刘麒源、吕明睿** | | | | | |
| **工作计划** | | **完成情况** | | **问题及解决方案** | |
| 1. 后端功能修改bug 2. 前端编码   ①招聘会和宣讲会  ②公司端  ③学生端AI面试和简历 | | 1. 孙豪负责学生端简历   完成度：40%   1. 邓浩波、朱晨宇负责公司端、学生端、公司端的招聘会和宣讲会   完成度：40%   1. 吕明睿负责新闻发布   完成度：40%   1. 刘麒源负责学生端AI面试   完成度：40% | | 问题1：  后端接口bug  问题1解决方案：   1. 修改bug 2. 修改前端逻辑   问题2：  面试功能的maven构建  问题2解决方案：   1. 请求老师帮助 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议记录** | | | | | |
| **日期**  **Date** | 2023年7月5日 | **时间**  **Time** | 15:00 | **地点**  **ADD.** | 508 |
| **主题： 精化阶段完善、开启构建化阶段** | | | | | |
| **主持人：邓浩波**  **出席者：邓浩波、孙豪、朱晨宇、刘麒源、吕明睿** | | | | | |
| **工作计划** | | **完成情况** | | **问题及解决方案** | |
| 1. 后端功能修改bug 2. 前端编码   ①招聘会和宣讲会  ②公司端  ③学生端AI面试和简历  ④新闻模块 | | 1. 孙豪负责学生端简历   完成度：80%   1. 邓浩波、朱晨宇负责公司端、学生端、公司端的招聘会和宣讲会   完成度：90%   1. 吕明睿负责新闻发布   完成度：80%   1. 刘麒源负责学生端AI面试   完成度：80% | | 问题1：  后端接口bug  问题1解决方案：   1. 修改bug 2. 修改前端逻辑   问题2：  面试功能的maven构建  问题2解决方案：   1. 请求老师帮助 | |

会议签到表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓 名** | **角 色** | **部 门** | **实到签名** | **备注** |
| 1 | 刘少奎 | 项目经理 | 智慧教育研教部 |  |  |
| 2 | 肖洪亮 | 编码人员 | 智慧教育研教部 |  |  |
| 3 | 李焕宇 | 测试工程师 | 智慧教育研教部 |  |  |
| 4 | 胡丹 | 数据库管理员 | 智慧教育研教部 |  |  |
| 5 | 张小东 | 编码人员 | 智慧教育研教部 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 填表说明 | | | | | |
| 1. 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等，角色名应当反映在评审会议中担任的职责。 2. 本表由评审组织者在会议前准备好，并放置在会议室入口处，由参与人员签名。 | | | | | |